|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN DE PROYECTO** | Version: | 1.1 |
| Date: | 29/08/2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **SUMMARY** | |
| **Nombre del proyecto** | *Sistema de Taxi San Marcos* |
| **Patrocinador** | *Universidad Nacional Mayor de San Marcos* |
| **Jefe del proyecto o Líder** | *Steve Sader Matos Manguinuri* |
| **Inicio del proyecto** | *30 de agosto* |
| **Fin del proyecto** | *30 de noviembre* |
| **Propósito del proyecto** | *Intermediario entre conductores y pasajeros con una misma ruta o destino* |
| **Fecha aprobada** |  |
| **Aprobando el contenido** |  |

|  |
| --- |
| 1. **ALCANCE** |
| **Propósito:** Aplicación móvil que actúe de intermediario entre conductores y pasajeros, permitiendo una interacción fácil y rápida de los diferentes conductores con sus rutas, tarifas para que los pasajeros lo contacten.  **Criterio de inclusión/excluye:** Conductores y pasajeros pertenecientes a la Universidad Mayor de San Marcos, avalados por algún documento de identificación. |

|  |
| --- |
| 1. **BENEFICIOS** |
| *Enumere TODOS los resultados principales que se realizarán. Incluye productos y resultados.* |
|  |

| 1. **HITOS & ENTREGABLES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entregables** | **Tareas Principales** | **Inicio** | **Fin** | **Lider** |
| Documento de Gestión y Negocio | -Plan de Proyecto  -Elaborar el Documento Negocio - BPMN | 27/08/2018 | 7/09/2018 | Steve Matos |
| Documento de Análisis | -Recabar requerimientos  -Definir Casos de Uso de Negocio | 7/08/2018 | 14/09/2018 | Steve Matos |
| Documento de Diseño | -Definir Casos de Uso de Sistema  -Definir diagramas y modelos | 14/09/2018 | 21/09/2018 | Hector Huapaya |
| Documento de Pruebas | -Pruebas unitarias  -Pruebas del Sistema y de los subsistemas. | 21/09/2018 | 28/09/2018 | Andres Ccopa |
| Documento de Despliegue | -Garantizar el despliegue del software. | 28/09/2018 | 5/09/2018 | Elmer Diaz y Steve Matos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **PROBLEMAS POTENCIALES Y RIESGOS** | | | |
| **Problema/Riesgo** | **Descripción** | **Probabilidad**  **(H, M, L)** | **Impacto**  **(H, M, L)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **EQUIPO DEL PROYECTO** | |
| **Rol** | **Nombre** |
| Programador(es) Backend | Kent Jhunior Cuadros,Elmer Quiroz |
| Programador(es) FrontEnt | Juan Eneque, Hector Huapaya, Andres Ccopa |
| Analista Programador | Hector Huapaya |
| Administrador de Base de datos | Steve Sader Matos Manguinuri |
| Jefe del proyecto o Líder | Steve Sader Matos Manguinuri |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **AUTORIZACION** | | |
| Aprobado por Patrocinador: |  | Fecha: |
| Aprobado por Jefe del proyecto: |  | Fecha: |